KẾ HOẠCH

KIỂM THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ

Phần mềm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai (Phần mềm IOC)

Năm 2021

KẾ HOẠCH

KIỂM THỬ PHẦN MỀM NỘI BỘ

Phần mềm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai (Phần mềm IOC)

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai PHÓ GIÁM ĐỐC Tăng Văn Hạnh | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Quang Hưng |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL LÀO CAI |  |

Năm 2021

MỤC LỤC

1.	Mục đích	4

2.	Thành phần thực hiện kiểm thử	4

3.	Đối tượng kiểm thử	4

4.	Địa điểm thực hiện kiểm thử	4

5.	Trình tự, thủ tục kiểm thử	4

6.	Công cụ kiểm thử	4

7.	Môi trường kiểm thử	5

8.	Nội dung kiểm thử	5

9.	Thời gian dự kiến kiểm thử	6

# Mục đích

Lập kế hoạch kiểm thử nhằm mục đích xác định yêu cầu, phạm vi, chiến lược, các mốc thời gian quan trọng và lịch trình thực hiện các bước từ đầu đến khi kết thúc kiểm thử.

# Thành phần thực hiện kiểm thử

Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai

Đơn vị giám sát công tác triển khai: Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư công nghệ thông tin

Đơn vị triển khai: Viettel Lào Cai, chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội.

# Đối tượng kiểm thử

Phần mềm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai (Phần mềm IOC).

# Địa điểm thực hiện kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện trên hạ tầng của nhà thầu.

# Trình tự, thủ tục kiểm thử

Lập kế hoạch kiểm thử;

Xây dựng tình huống, kịch bản kiểm thử;

Thiết lập và duy trì môi trường kiểm thử;

Thực hiện kiểm thử;

Lập báo cáo kết quả kiểm thử.

# Công cụ kiểm thử

Quá trình kiểm thử, đánh giá sử dụng phép kiểm thử hệ thống, kỹ thuật kiểm thử hộp đen với các công cụ sử dụng trong quá trình kiểm thử đánh giá như sau:

| Hoạt động | Công cụ/ Trình duyệt | Nhà cung cấp | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử chức năng | Google Chrome | Google | 89.0.4389.114 |
| Kiểm thử hiệu năng | Rational Performance Tester | IBM | Version 10.0.1 |
| Kiểm thử bảo mật | Sercurity AppScan Enterprise | IBM | Version 9.0.3.7 |

# Môi trường kiểm thử

Thực hiện kiểm thử phần mềm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai trên môi trường như sau:

| Tên máy chủ | Địa chỉ IP | Cấu hình máy chủ |
| --- | --- | --- |
| URL: https://http://10.60.157.25:8080/ticket-management-system/ | 10.60.157.25 | CPU: 4G, Duecore, Ram 8G, HDD: 320G |

# Nội dung kiểm thử

Thực hiện kiểm thử phần mềm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Lào Cai đáp ứng các nội dung kiểm thử bao gồm:

| STT | Tên chức năng |
| --- | --- |
| 1 | Đăng nhập,Đăng xuất |
| 2 | Quản lý cảnh báo |
| 3 | Hệ thống sự vụ |
| 4 | Mở rộng |
| 5 | Quản lý tài nguyên |
| 6 | Quản lý tài khoản |
| 7 | Quản lý đơn vị hành chính |
| 8 | Quản lý phòng ban |
| 9 | Quản lý tổ đội |
| 10 | Quản lý loại sự vụ |
| 11 | Quản lý thiết bị |
| 12 | Quản lý loại cảnh báo |
| 13 | Quản lý loại tài nguyên |
| 14 | Độ ưu tiên |
| 15 | Thông tin công cộng |
| 16 | Quản lý thủ tục điều hành |
| 17 | Cài đặt tài khoản cá nhân |
| 18 | Báo cáo thống kê |
| 19 | Xác thực qua SSO |
| 20 | Tích hợp các hệ thông |

- Chi tiết kịch bản kiểm thử chức năng phần mềm IOC theo phụ lục gửi kèm.

# Thời gian dự kiến kiểm thử

Từ ngày     /    /2021 đến ngày    /    /2021.